## Slide 1: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Disciplina: Gerência de Centros de Informática – Mamede
Alunos: Gustavo Alexandre de O. Silva 1971267-2
Gustavo Salvador Baptista do Carmo 1002282-7
Márcio Aurélio Ribeiro Moreira 1981272-3
Rodrigo França Porto 1981286-3
Data: Abril/2002
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 2: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 3: Introdução à Gerência de Projeto Usando o PM3
PMMM ou PM3:
  Project Management Using a Project Management Maturity Model
Maturidade e Excelência
Planejamento estratégico para gerenciamento de projetos
Modelos para o planejamento

## Slide 4: Planejamento Estratégico Básico
Análises Internas
Análises Externas
Oportunidades
e Ameaças
Responsabilidade
Social da Empresa
Juntando
Informações
Fortalezas e
Fraquezas
Valores
Administrativos
Avaliando
Informações
Avaliação
Estratégica
Seleção
Estratégica
Implementação
Estratégica

## Slide 5: Fundamentos Para Excelência
Nível 1:
Linguagem
Comum
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 3:
Metodologia
Própria
Nível 4:
Benchmarking
Nível 5:
Melhoramento
Contínuo
Conhecimento
Básico
Definição de
Processo
Controle de
Processo
Melhoria de
Processo

## Slide 6: Sobreposição de Níveis
Nível 1:
Linguagem
Comum
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 3:
Metodologia
Própria
Nível 4:
Benchmarking
Nível 5:
Melhoramento
Contínuo

## Slide 7: Feedback dos Níveis
Nível 1:
Linguagem
Comum
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 3:
Metodologia
Própria
Nível 4:
Benchmarking
Nível 5:
Melhoramento
Contínuo
Conhecimento
Básico
Definição de
Processo
Controle de
Processo
Melhoria de
Processo

## Slide 8: Riscos
Nível Descrição Grau de Dificuldade
1 Linguagem Comum Médio
2 Processos Comuns Médio
3 Metodologia Própria Alto
4 Benchmarking Baixo
5 Melhoramento Contínuo Baixo

## Slide 9: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 10: Características do Nível 1
Simulação de apoio à gerência de projeto
Virtualmente nenhum suporte dos executivos
Pequenos bolsões de interesse
Nenhuma tentativa de reconhecer os benefícios da gerência de projeto
Nenhum investimento em treinamento ou educação em gerência de projeto

## Slide 11: Obstáculos ao Avanço Para o Nível 2
Resistência a mudança
Deixe isto de lado
Não inventando aqui
Não é aplicável a nós
Não precisamos disto
Nível 1:
Linguagem
Comum

## Slide 12: Critérios Para Avançar Para o Nível 2
Treinamento e educação
Contratação
Linguagem comum
Ferramentas
PMBOK
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 1:
Linguagem
Comum

## Slide 13: Fatores Que Influenciam na Conclusão
Tipo de companhia
Tamanho e natureza dos projetos
Grau de suporte dos executivos
Visibilidade do suporte
Cultura da organização
Experiência anterior
Rentabilidade da companhia
Condições econômicas
Velocidade de conclusão do treinamento
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 1:
Linguagem
Comum

## Slide 14: Riscos de Estagnação no Nível 1
Reporte a mais de um gerente
Medo de reestruturação organizacional
Medo de mudança de papéis e responsabilidades
Medo de mudanças de prioridades
Nível 1:
Linguagem
Comum

## Slide 15: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 16: Nível 2: Processos Comuns
Não basta ter profissionais certificados
Esforço para utilizar a gerência de projetos
Criar os processos necessários
Criar as metodologias necessárias
Disseminar a cultura da gerência de projetos por toda a organização
Como fazer isto?
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 1:
Linguagem
Comum

## Slide 17: Nível 2: Características
Nível 2:
Processos
Comuns
Benefícios
Suporte Total
Controle de Custos
Métodos & Processos
Treinamento

## Slide 18: Forças Propulsoras da Gerência de Projetos
Sobrevivência
Projetos Importantes
Expectativas de Clientes
Competitividade Interna
Compreensão dos Executivos
Desenvolver Produto Novo
Eficiência e Efetividade

## Slide 19: Fases do Ciclo de Vida do Nível 2
Nós precisamos da gerência de projeto
Ela pode nos trazer benefícios
Ela pode ser aplicada em várias partes do nosso negócio
Algumas mudanças serão necessárias para a sua implementação
Precisamos convencer outros
Embrionária

## Slide 20: Aceitação Pela Gerência Executiva
Embrionária
Suporte visível dos executivos
Os executivos entendendo a gerência de projeto
Patrocínio de projetos
Vontade de mudar o modo como a companhia faz negócios
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária

## Slide 21: Aceitação Pela Gerência de Linha
Suporte visível dos gerentes de linha
Eles se comprometem com a gerência de projeto
Educação dos gerentes de linha
Liberação dos empregados para serem treinados em gerência de projeto
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária
Aceitação Pela
Gerência de Linha
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária

## Slide 22: Fase de Crescimento
Desenvolvimento dos ciclos de vida de gerência de projeto
Desenvolvimento de uma metodologia própria
Compromisso com os planos
Minimização de mudanças de escopo
Seleção de um software para suportar a metodologia
Aceitação Pela
Gerência de Linha
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária
Crescimento
Aceitação Pela
Gerência de Linha
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária

## Slide 23: Fase da Maturidade
Desenvolvimento de uma gerência de custos
Criação de um sistema de controle de cronograma
Integração do cronograma ao controle de custos
Criação de um currículo contínuo de treinamento para suportar a gerência de projeto e melhorar as habilidades individuais
Crescimento
Aceitação Pela
Gerência de Linha
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária
Maturidade
Crescimento
Aceitação Pela
Gerência de Linha
Aceitação Pela
Gerência Executiva
Embrionária

## Slide 24: Obstáculos ao Progresso Para o Nível 3
Resistência a uma nova metodologia
O que nós já fazemos bem
Crença que a metodologia precisa de política e procedimentos rígidos
Resistência à contabilidade horizontal
Nível 2:
Processos
Comuns

## Slide 25: Critérios Para Avançar
Criar uma cultura que suporte o lado quantitativo e comportamental da gerência de projetos
Reconhecer as forças, a necessidade e os benefícios
Criar processos e metodologias que possam ser repetidas
Criar um currículo de treinamento contínuo para todos os empregados
Nível 3:
Metodologia
Própria
Nível 2:
Processos
Comuns

## Slide 26: Riscos de Estagnação
Companhia orientada ou não para projetos
Visibilidade do suporte dos executivos
Força da cultura da corporação
Resistência a mudanças
Tempo gasto na criação de uma boa e exeqüível metodologia
Existência de um executivo campeão para dirigir a criação da metodologia
Velocidade de percepção dos benefícios
Nível 2:
Processos
Comuns

## Slide 27: Sobrepondo Níveis
Treinar o pessoal enquanto a metodologia é desenvolvida
Ao concluir a metodologia, inclui-la nos treinamentos
Um curso dos princípios da gerência de projetos pode ser dado em três dias
No quarto dia podem ser cobertos as metodologias e os processos
Com isto os empregados podem ver os conceitos da gerência de projeto aplicados em sua própria companhia
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 1:
Linguagem
Comum

## Slide 28: Instrumento de Avaliação do Nível 2
20 Questões:
Respostas:
  -3: Discordo fortemente
  -2: Discordo
  -1: Discordo levemente
  0: Sem opinião
  +1: Concordo levemente
  +2: Concordo
  +3: Concordo fortemente
1. Minha companhia reconhece a necessidade da gerência de projeto, em todos os níveis de gerência, incluindo os executivos seniores.
2. Minha companhia tem um sistema para gerenciar custos e cronogramas. O sistema requer carga de números e contas de custos. O sistema reporta variâncias dos objetivos planejados.

## Slide 29: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 30: Características do Nível 3
Processos integrados
Suporte cultural
Suporte dos gerentes de todos os níveis
Gerência de projeto informal
Retorno do investimento para treinamento
Excelência comportamental
Nível 3:
Metodologia
Própria

## Slide 31: Hexágono de Excelência
Excelência
Comportamental
Treinamento
Suporte
Cultural
Processos
Integrados
Gerência de
Projetos
Informal
Suporte
Gerencial
Símbolo da Administração

## Slide 32: Processos Integrados
Processos Integrados
Gerência
de Projeto
Gerência de
Qualidade
Total
Engenharia
Concorrente
Processos Separados
Gerência
de Projeto
Gerência de
Qualidade
Total
Engenharia
Concorrente
Processos Integrados
Gerência
de Projeto
Gerência de
Qualidade
Total
Engenharia
Concorrente
Gerência de
Mudanças
Gerência
de Riscos

## Slide 33: Nível 3: Metodologia Própria
Obstáculos:
  Não conserte se não quebrar
  Responsabilidades divididas são freqüentemente vistas como um risco alto pelos gerentes de linha
Como avançar para o nível 4?
Riscos: (alto)
  Mudar a cultura, aceitação da metodologia e da gerência
Sobreposição de níveis:
  Este nível geralmente não se sobrepõe ao nível 2

## Slide 34: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 35: Nível 4: Benchmarking
Comparação das práticas de sua empresa com os líderes do mercado
Objetivo: Obter informações para melhorar o desempenho da empresa
Melhorar metodologias e processos para sermos mais competitivos
Compare os aspectos críticos para o sucesso do processo ou do negócio
Pode não ser tão fácil obter os dados

## Slide 36: Código de Conduta do Benchmarking
Seja Confidencial
Não Repasse Dados
Use Dados Legais
Compartilhe Dados
Benchmarking
Nondisclosure
Evite Conflitos

## Slide 37: Nível 4: Características
Nível 4:
Benchmarking
Escritórios / Centros
Dedicação
Quantitativo (P&M)
Qualitativo (Cultura)
Ind. Similares ou Não

## Slide 38: Escritório de Projeto x Centro de Excelência
O conhecimento da gerência de projeto é essencial para a sobrevivência da empresa
Deve pertencer à organização e não aos indivíduos
Escritório de Projeto
Centro de Excelência
Função de linha permanente para gerente de projeto
Pode ser um comitê formal ou informal (e pode ser de tempo parcial)
Foco nas lições aprendidas internamente
Focado no benchmarking externo
Requer um campeão para a implantação da metodologia
Requer um campeão para melhoramento e benchmarking contínuos
Requer perícia no uso de ferramentas de gerência de projeto
Requer perícia na identificação de ferramentas de gerência de projeto

## Slide 39: Oportunidades Quantitativas
Oportunidades
de Integração
Atualização
Metodológica
Gerência Com
Qualidade Total
Engenharia
Concorrente
Gerência de
Projeto
G.de Mudanças
de Escopo
Gerência de
Riscos
Controle de Custos Ajustado
Modelo de Recursos da Corporação
Eficiência & Efetividade
Cronogramas Parciais e Id. de Riscos
Análise de Restrições de Recursos
Envolvimento dos Fornecedores
Baixo Custo da Qualidade
Envolvimento dos Clientes
Envolvimento dos Fornecedores
Análise de Impacto
Gerenciamento de Clientes
Encarecimento de Projetos
Análises da EAP (WBS)
Análises Técnicas de Riscos
Envolvimento dos Clientes

## Slide 40: Oportunidades Qualitativas
Oportunidades
de Melhorias
de Desempenho
Atualização
Metodológica
Benchmarking
Processos
Integrados
Aceitação da
Corporação
Encarecimento
do Software
Aumento de uso/lealdade dos usuários existentes
Atração de novos usuários internos
Desencoraje a criação de metodologias paralelas
  Mostre os benefícios atuais e futuros
  Mostre o custo do trabalho paralelo
Integração de processos existentes
Integração de novos processos
Indústrias não similares:
  Novas Idéias e Aplicações
Indústrias similares
Atualizações Internas
Novas Compras

## Slide 41: Obstáculos ao Progresso Para o Nível 5
Síndrome do não foi inventado aqui
Não se aplica a nós
Indústria errada para benchmarking
Temor de quais resultados serão encontrados
Resistência a mudança
Nível 4:
Benchmarking

## Slide 42: Como Avançar Para o Nível 5
Criar uma organização dedicada ao benchmarking
Desenvolver um processo de benchmarking para a gerência de projetos
Decidir qual benchmarking será feito e contra quem
Reconhecer os benefícios do benchmarking
Nível 5:
Melhoramento
Contínuo
Nível 4:
Benchmarking

## Slide 43: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 44: Características do Nível 5
Neste nível, a organização avalia a informação aprendida durante o benchmarking e implementa as mudanças necessárias para melhorar o processo de gerência de projetos.
É neste nível que a companhia percebe que excelência em gerência de projetos é algo que deve-se buscar sempre.

## Slide 45: Características do Nível 5
Arquivos de Lições Aprendidas
Transferência de Conhecimentos
Programa de Orientação em Escritório de Projeto (PO) ou Centro de Excelência (COE)
Planejamento Estratégico para Gerência de Projetos

## Slide 46: Áreas do Melhoramento Contínuo
Melhoramento Contínuo
Processos Integrados
Melhoramento
de Processos Existentes
Aspectos Comportamentais
Aspectos Gerenciais
Benchmarking

## Slide 47: O Ciclo Sem Fim
Nível 1:
Linguagem
Comum
Nível 2:
Processos
Comuns
Nível 3:
Metodologia
Própria
Nível 4:
Benchmarking
Nível 5:
Melhoramento
Contínuo
Conhecimento
Básico
Definição de
Processo
Controle de
Processo
Melhoria de
Processo

## Slide 48: Exemplos de Melhoramento Contínuo
Desenvolvendo documentação procedimental efetiva
Metodologias de gerência de projetos
Melhoramento contínuo
Planejamento de capacidade
Modelos de competência
Gerenciando múltiplos projetos
Reuniões de revisão de final de fase

## Slide 49: Documentação Procedimental Efetiva
fornecem normas e uniformidade
contém documentações úteis, mas mínimas
comunicam clara e efetivamente
padronizam formatos de dados
unifica equipes de projetos
fornece uma base para análise
documenta acordos para referências futuras
minimiza o trabalho burocrático
minimiza conflitos e confusões
delineia pacotes de trabalho
traz novas pessoas para a equipe
constrói um conjunto de experiência para projetos futuros

## Slide 50: Metodologias de Gerência de Projeto
A principal razão de qualquer sistema de gerência de projetos é aumentar drasticamente a probabilidade de sua organização ter um contínuo fluxo de sucesso em projetos gerenciados.
A melhor maneira de atingir este objetivo é com o desenvolvimento de uma metodologia de gerência de projetos.

## Slide 51: Metodologias de Gerência de Projeto
Freqüentemente, a complacência demasiada controla o processo de decisão. Isto é verdade para organizações que atingiram um certo nível de excelência em gerência de projetos e se deram por satisfeitas.
Eles só percebem tarde demais que ficaram para trás. Isto ocorre quando as organizações falham em perceber a importância do melhoramento contínuo.

## Slide 52: Planejamento de Capacidade
Seleção de Projetos
ajuste estratégico
rentabilidade
cliente
benefícios
Objetivos do Projeto
técnicos
comerciais
Planejamento dos Objetivos
menor custo
menor tempo
menor risco
Modelos de Planejamento de Capacidade
recursos humanos
infraestrutura
capital
tecnologia
Feedback

## Slide 53: Modelos de Competência
Descrição de trabalhos para gerência de projetos tende a enfatizar os objetivos e as expectativas do gerente de projetos enquanto que modelos de competência enfatizam as habilidades específicas necessárias para atingir os objetivos.

## Slide 54: Gerenciando Múltiplos Projetos
Priorização
Mudança de Escopo
Planejamento de Capacidade
Metodologia do Projeto
Iniciação do Projeto
Estruturas Organizacionais

## Slide 55: Reuniões de Revisão de Final de Fase
Executivos não tem mais receio de cancelar projetos, principalmente se os objetivos mudaram, são inalcançáveis ou se recursos podem ser usados em outras atividades com mais probabilidade de sucesso.
Executivos passam mais tempo analisando possibilidades futuras do que vangloriando-se de conquistas passadas.

## Slide 56: Planejamento de Carreira
Tecnologia
Gerência de Projetos
Negócios

## Slide 57: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Introdução
Nível 1: Linguagem Comum
Nível 2: Processos Comuns
Nível 3: Metodologia Própria
Nível 4: Benchmarking
Nível 5: Melhoria Contínua
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 58: Conclusão
Planejamento estratégico é fundamental
Gerência de projetos é um meio de sobrevivência
Metodologia e processos precisam ser definidos
O modelo de maturidade é muito sensato
A gerência de projetos de softwares baseados no modelo de maturidade é uma excelente técnica para as organização implantarem toda esta sistemática
PM, CMMI e PM3 vieram para ficar!

## Slide 59: Gerência de Projeto Usando o Modelo de Maturidade
Obrigado!
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Notes: Clique para adicionar texto