## Slide 1: Como o RUP pode melhorar o processo de Desenvolvimento de Software?
Márcio Moreira
marcio.moreira@pitagoras.com.br
Pitágoras - Semana Acadêmica
31/Outubro/2013

## Slide 2: Problemas clássicos da ESOF
1
Desacoplamento das necessidades dos usuários e do negócio
2
Mudanças de requisitos
3
Os módulos não se integram
4
Dificuldades de manutenção
5
Descoberta tardia de falhas
6
Baixa qualidade e experiência ruim do usuário
7
Baixa performance para carga efetiva
8
Dificuldades de gestão da equipe do projeto
9
Construção e liberação de problemas
Fonte: KRO03

## Slide 3: Dúvidas clássicas da engenharia de software
Qual a melhor forma de obter requisitos?
  Informal, Fluxos de Dados, DER ou Casos de Uso
O que é mais importante para o cliente?
  Saber logo se o projeto é viável e factível ou
  Começar a ver telas do software funcionando
O que é mais fácil gerenciar?
  6 projetos de 30 dias ou
  1 projeto de 6 meses
Qual construção suportará mais mudanças?
  Uma feita com base na expertise de um mestre de obras especialista ou
  Uma feita pelo mesmo mestre de obras, mas com um projeto estrutural considerando as necessidades atuais e futuras do prédio

## Slide 4: Evolução dos softwares
Até 1969 | Década de 70 | Década de 80 | Década de 90 | Atualmente
Análise Clássica A. Estruturada A. Essencial Modelagem O. Objeto
Programação Procedural P. Estruturada Orientada a Eventos O. Objetos
Testes: Depuração Profissionalização Qualidade Total Automação
Ciclo Cascata Incremental Evolutivo e Espiral Iterativo & Incremental
Fontes: BEI90, CAR98, DEM89, GIL88, JAC98, KRU98, MSP91, MYE79, PRE95, SUM07 e YOU92
Engenharia de Software
Programa Monolítico Modularização Client-Server Arquitetura MVC (Web)

## Slide 5: O modelo cascata
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Principais problemas:
O cliente participa do projeto somente no início e no final
Os riscos são mitigados no final do projeto
Tem descoberta tardia de erros de projeto

## Slide 6: O modelo iterativo
Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

## Slide 7: O modelo iterativo e incremental
Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Levantamento
Análise
Implementação
Projeto
Testes
Módulo 1
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Planejamento
Requisitos
Análise & Projeto
Implementação
Testes
Distribuição
Avaliação
Gerência de
Ambiente

## Slide 8: Nível de risco dos modelos
Risco
Tempo
Cascata
Iterativo e
Incremental
Redução de Riscos
Fonte: KRO03

## Slide 9: Progresso do projeto dos modelos
% de Codificação Completo do Projeto
Tempo
Protótipos  Arquitetura  Funcionalidades  Produto
Processo Iterativo & Incremental
Cascata
Síndrome dos 90%
Fonte: KRO03

## Slide 10: Histórico do RUP & do UML
1994
1995
1996
2002
Em 6/Dez a IBM anunciou a compra da Rational que foi concluída em 21/2/2003
1998
Em outubro James Rumbaugh se juntou Grady Booch (cientista chefe da Rational), eles resolveram criar um Método Unificado de Análise Orientada a Objetos unindo o método do Booch com o OMT (Object Modeling Technology) de Rumbaugh
Em outubro a versão 0.8 do UP (Unified Process) foi lançada e Ivar Jacobson entrou na Rational
A Rational comprou da Ericsson a Objectory AB (que havia sido Jacobson) com o OOSE (Object-Oriented Software Engineering)
Em junho, “os três amigos” lançaram a versão 4.0 do ROP (Rational Objetory Process) e a 1.0 do UML (Unified Modeling Language)
1997
O UML 1.0 é aprovado como padrão pelo OMG (Object Management Group) e o UML 1.1 é lançado
O ROP 4.1 é lançado com as disciplinas de Requisitos e Testes
“Os três amigos” publicaram o livro “The Unified Software Development Process” e o UML 1.2
O ROP nasceu com as disciplinas de Análise & Projeto
O RUP 5.0 é lançado com as disciplinas de Modelagem de Negócios e Gestão de Configuração e Mudanças
1999
O RUP 5.5 preparado para desenvolvimento web e/ou tempo real é lançado com a disciplina de Gestão de Projetos
O UML 1.3 é lançado
RUP 5.0 & UML 1.2
ROP 4.1 & UML 1.1
ROP 4.0 & UML 1.0
Rational Approach (Booch)
1998
1997
1996
1995
OMT: Objetory Process 3.8 (Rumbaugh)
1999
RUP 5.5 & UML 1.3
Fonte: RAT98 e IBM03
Requisitos 
Modelagem
de Negócio 
Análise &
Projeto 
 OOSE
(Jacobson)
Gestão de
Projetos 
 Testes
 GC&M
 Web D.
 R.Time

## Slide 11: Estrutura do RUP 7.5 para grandes e pequeno projetos

## Slide 12: Pilares estratégicos do RUP
Dirigido por Casos de Uso
Centrado em Arquitetura
Iterativo e Incremental
  Fases e Iterações
Casos de Uso
Guia
Arquitetura
Dirige
Fonte: MOR10

## Slide 13: As fases do RUP e seus objetivos
Iniciação (concepção):
  Definir o macro escopo
  Verificar a viabilidade econômica
Elaboração:
  Verificar a viabilidade técnica
  Definir a arquitetura básica (versão α)
Construção
  Desenvolver o software (versão β)
Transição
  Fazer testes de aceitação e entregar o produto
Fonte: MOR10

## Slide 14: As iterações do RUP
São miniprojetos com objetivos de:
  Integração de middleware, versão-alfa, casos de uso ... versão-beta e produto
Vantagens:
  Redução de riscos
  Percepção antecipada de problemas
  Quebra da complexidade
  Facilitação do gerenciamento
  Trabalho com parte dos requisitos
  Construção de builds executáveis
  Evolução incremental do sistema pelos componentes
Fonte: MOR10

## Slide 15: Disciplinas do RUP
Modelagem de Negócios:
Compreensão da Engenharia do Negócio (por que)
Requisitos:
Explicitação e coleta de requisitos (escopo: o que)
Análise & Projeto:
Transformação dos requisitos em especificação do software (como)
Implementação:
Desenvolve, organiza, testa a unidade e integra os componentes do software
Testes:
Testa a qualidade do software
Distribuição:
Distribui (instala) o software aos usuários (entrega), não é um projeto de implantação completo
Gestão de configuração & mudanças:
Cuida do controle e sincronização dos componentes do software
Gestão do projeto:
Foca em planejamento, gestão de riscos e gestão do progresso do projeto
Ambiente:
Cria e mantém o ambiente (processos e ferramentas) de desenvolvimento interno do software
Esforço x Disciplina x Tempo
Fonte: MOR10

## Slide 16: Do problema do cliente à solução do usuário
Problema clássico
Mapeando o território
Necessidades
Funcionalidades
Requisitos do
Software
Casos de Testes
Rastreabilidade
Projeto
Docum.
Usuário
Espaço do
Problema
Espaço da
Solução
Produto
a ser
feito
Problema
Fonte: KRO03

## Slide 17: Processo adaptável ao projeto
X


X

X
X

X
Versões pré-definidas
Grandes Projetos
Pequenos Projetos
Rational Method composer
Artefatos
Tarefas
Atividades
Disciplinas
Fases
X
X
 X  X
 X 
X  X 
X  X 
Fonte: MOR10

## Slide 18: Outros princípios chaves do RUP
Priorização
Promove o alinhamento da TI aos negócios
Trabalho em equipe
Iteratividade
Cliente e usuário “veem” o andamento
Elevar a abstração (arquitetura)
Arquitetar e reutilizar para simplificar e quebrar a complexidade
Qualidade
Focar continuamente na qualidade do processo e do produto
Decidir pelas prioridades de negócio
Desenvolve o senso de propósito
Focar em motivação, autogestão, colaboração, etc.
Entregar valor a cada iteração
Reuso  adaptabilidade  reduz o TCO
Melhora a experiência do usuário
Fonte: MOR10

## Slide 19: Resumo dos problemas às soluções
Problemas | Causas Raízes | Pilares, Princípios & Práticas do RUP
Desacoplamento das necessidades dos usuários e do negócio | Requisitos incompletos | Dirigido por Casos de Uso Modele visualmente (UML) Gerencie os requisitos
Mudanças de requisitos | Gaps de comunicação | Priorização pelo negócio Gerencie as mudanças
Os módulos não se integram | Arquitetura frágil | Centrado em Arquitetura Use arquitetura componentizada
Dificuldades de manutenção | Excesso de complexidade | Elevar a abstração
Descoberta tardia de falhas | Inconsistências não detectadas | Iterativo e Incremental
Baixa qualidade e experiência ruim do usuário | Testes pobres | Foco contínuo na qualidade
Baixa performance para carga efetiva | Avaliação subjetiva | Adaptabilidade do processo
Dificuldades de gestão da equipe do projeto | Modelo mental de cascata | Trabalho em equipe
Construção e liberação de problemas | Controle de mudanças pobre e manual | Demonstração interativa de valor

## Slide 20: Conclusão: Quando utilizar o RUP?
Baixa Complexidade de Gestão Alta
Baixa Complexidade Técnica Alta
Informal Nível de Formalidade Formal
Criar x Documentar
XP, SCRUM e Adaptive Development
Cascata Nível de Integração Iterativo
CMM
CMMI
RUP para pequenos projetos
RUP para projetos de médio porte
RUP para grande projetos
Adaptação livre de: JAC98, KER04, KRO03 e RUP08

## Slide 21: Pesquisa: metodologia em Uberlândia feita com 177 profissionais
Porte empresa
Chart: 
| Pequena | Média | Grande
Quantidade | 43 | 30 | 104
Ti na empresa
Perfil das pessoas
Chart: 
| De TI | TI Estratégica | Usuária de TI
Quantidade | 88 | 58 | 31
Chart: 
| Alto Executivo | Gerente | Coordenador | Analista
Quantidade | 11 | 25 | 22 | 119
Fonte: MOR13

## Slide 22: Relação da empresa com metodologia
Usa metodologia
Chart: 
| Sim | Não
Quantidade | 118 | 59
metodologia
Fases do rup
Chart: 
| SCRUM | RUP | Outros Ágeis | Cascata | Outros | XP | Crystal
Quantidade | 41 | 27 | 13 | 11 | 11 | 9 | 1
Chart: 
| Viabilidade $ | Arquitetura | Testes Desenv | Testes Aceite
Quantidade | 0.57062 | 0.46328 | 0.69492 | 0.67232
Fonte: MOR13

## Slide 23: Disciplinas utilizadas nas empresas
Chart: 
| M. de Negócios | Requisitos | Análise & Projetos | Testes | Gestão de Projetos | Gestão C & Mudança | Distribuição | Ambiente
Quantidade | 0.6363 | 0.67797 | 0.47175 | 0.57627 | 0.60169 | 0.5904 | 0.56356 | 0.58969
59% de Similaridade com o RUP
Fonte: MOR13

## Slide 24: Conclusões sobre o RUP
Ele resolveu os problemas clássicos do desenvolvimento de software
Ele definiu o que é a Engenharia de Software
Ele serviu de base para as metodologias que estão surgindo
Ele pode ser utilizado para projetos de todos os portes

## Slide 25: Referências
Sigla | Referência
BEI90 | BEIZER, Boris. Software testing techniques. Scottdale: Coriolis Group, 1990, 2 ed.
CAR98 | CARZANIGAYZ, A., et. al. A Characterization Framework for Software Deployment Technologies. Technical Report CU-CS-857-98, University of Colorado, April 1998.
DEM89 | DeMARCO, Tom. Análise estruturada e especificação de sistemas. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
GIL88 | Tom Gilb. Principles of Software Engineering Management. 1988. Harlow, England: Addison Wesley Longman
JAC98 | Ivar Jacobson, Grady Booch, and James Rumbaugh. The Unified Software Development Process. 1998. Addison Wesley Longman.
KER04 | KERZNER, Harold PhD. Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model; John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
KRO03 | Per Kroll e Philippe Kruchten 2003. The Rational Unified Process Made Easy, A Practitioners Guide to the RUP. Addison Wesley Longman.
KRU98 | P. Kruchten; The Rational Unified Process: An Introduction, Object Technology Series, Addison-Wesley, 1998.
IBM03 | IBM. Rational Unified Process: A Best Practices Approach. IBM. 2003.
MSP91 | MCMENAMIN, Stephen & PALMER, John. Análise essencial de sistemas. São Paulo : McGraw-Hill, 1991.
MOR10 | MOREIRA, Márcio. RUP - Metodologia de Desenvolvimento de Software. Pitágoras. 2010.
MOR13 | MOREIRA, Márcio; OLIVEIRA, Rogério. Aplicabilidade do RUP para o desenvolvimento mobile. Pitágoras. 2013.
MYE79 | MYERS, Glenford J. The art of software testing. New York: John Wiley & Sons, 1979.
PMB08 | PMI. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 4ª Ed. Guia PMBOK©. USA. 2008. PMI.
PRE95 | PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. São Paulo: Makron Books. 1995.
RAT98 | Rational. Rational Unified Process: Best Practices for Software Development Teams. Rational Software. 1998.
RUP08 | IBM Rational. RUP – Rational Unified Process – 7.5 – For Large and Small Projects. 2008. IBM Rational.
SUM07 | Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 8ª Ed. Pearson / Prentice Hall. 2007.
YOU92 | YOURDON, Edward. Análise estruturada moderna. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

## Slide 26: Como o RUP pode melhorar o processo de Desenvolvimento de Software?
Obrigado!
Disponível em:
http://si.lopesgazzani.com.br/docentes/marcio/marcio/
Márcio Moreira - marcio.moreira@pitagoras.com.br
Pitágoras – Semana Acadêmica – 31/Outubro/2013